## Slide 1
BIO ASSITENS
Proyecto Desarrollo de Software II

## Slide 2: OPD DEFINICIÓN DE PROCESO DE ORGANIZACIÓN

## Slide 3: CONTENIDO
SP1.1. Establecer procesos estándares.
SP1.2. Establecer descripciones de modelos de ciclo de vida.
SP1.3. Establecer guías y criterios de adaptación.
SP1.4. Establecer el repositorio de mediciones de la organización.
SP1.5. Establecer la librería de activos de procesos de la organización.
SP1.6. Establecer estándares para entornos de trabajo.
SP1.7. Establecer reglas y directrices para los equipos.
10/19/2016

## Slide 4
SG1.1
ESTABLECER PROCESOS ESTANDARES

## Slide 5
Área de Proceso PP-PMC
Área de Proceso SAM
Área de Proceso REQM
Área de Proceso CM
Área de Proceso MA
Área de Proceso PPQA
Área de Proceso OPD
Área de Proceso OPF
Área de Proceso OT
Área de Proceso IPM
Área de Proceso RSKM
LISTA DE ÁREAS DE PROCESOS
Tabla de áreas
DevSoft
Tabla de áreas
Formatos

## Slide 6
Área de Proceso PI
Área de Proceso RD
Área de Proceso TS
Área de Proceso VAL
Área de Proceso VER
Área de Proceso DAR
Área de Proceso OPP
Área de Proceso QPM
Área de Proceso OID
Área de Proceso CAR
LISTA DE ÁREAS DE PROCESOS

## Slide 7
Área de Proceso PP-PMC
Área de Proceso SAM
Área de Proceso REQM
Área de Proceso CM
Área de Proceso MA
Área de Proceso PPQA
Área de Proceso OPD
Área de Proceso OPF
Área de Proceso OT
Área de Proceso IPM
Área de Proceso RSKM
LISTA DE ÁREAS DE PROCESOS

## Slide 8
PROYECTO
BIO ASSISTENS
Ejecución, Seguimiento y Control
Cierre
Planificación
Plan de Proyecto
Acta de Aceptación y Cierre del Proyecto
Relatorio del Proyecto
Riesgos del Proyecto
Cronograma del Proyecto
PP-PMC
PPQA
MA
GC
Proceso de Gestión de Procesos PP-PMC
Proceso de Aseguramiento de la calidad
Proceso de Medicion de Metricas
Proceso de Gestión de la Configuración
Proceso de Gestion de cambios de Requerimientos
REQM
Acta de Revisión Interna del Plan de Proyecto
Herramienta de Gestión QA del Producto
CheckList de Aseguramiento de Calidad
Matriz de Seguimiento del Proyecto
Solicitud de Accesos
Ficha de Métricas de N Conformidades de QA
Ficha de Métricas de Volatilidad de Requerimientos
Ficha de Métricas de Indice de Cambios de Items de Configuración

## Slide 9: PROCESO DEL ÁREA PP-PMC
Entradas:
Ficha de datos
Propuesta aprobada
Salidas:
Plan de Proyecto
Entregables comprometidos
Proceso de Gestión de Proyecto

## Slide 10: SUBPROCESO DEL ÁREA PP-PMC
CIERRE
(3) Jefe de Proyecto
Acta de Cierre de Proyecto
Acta de Relatorio de Proyecto
PLANIFICACIÓN
(1) Jefe de Proyecto
Plan del Proyecto
Cronograma del Proyecto
Lista de Requerimientos
Riesgos del Proyecto.
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
(2) Jefe de Proyecto
Reunión Interna
Reunión Externa
Documentos de Gestión
Aceptación de Entregables
CLIENTE
GESTOR DE LA CONFIGURACIÓN
ARCHIVOS DE PROYECTO Repositorio
PROPUESTA APROBADA

## Slide 11
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS
1 | Jefe de Proyecto | Planificación | En esta etapa se crea el Plan del Proyecto, el cual debe ser aprobado por el cliente a través de un Acta de Reunión, dando así conformidad al plan y objetivos para el inicio del proyecto. De existir observaciones al Plan, estas quedaran registradas en un acta de reunión. | Plantillas: Plan del Proyecto WBS Cronograma de proyecto Registro de Riesgos Acta de Reunión LMR
2 | Jefe de Proyecto | Ejecución, Seguimiento y Control | En esta etapa, se ejecuta el “Plan del Proyecto” y se realizan las actividades de seguimiento sobre lo planificado. El Jefe de Proyecto realiza la asignación de trabajo quincenal al equipo de trabajo. Los Analistas realizan el trabajo encomendado. El seguimiento se realiza bajo el esquema de reuniones internas, efectuándose el control de cambios al Plan del Proyecto de ser necesario. Lidera la Reunión Interna antes de hacer entrega de lo Avances al Cliente. | Plantillas: LMR Informe de actividades Registro de riesgos Solicitud de cambios a requerimientos Matriz de entregables Informe Quincenal Seguimiento a cronogramas Acta de reuniones
3 | Jefe de Proyecto | Cierre del Proyecto | En esta etapa se elabora el acta de aceptación y cierre del Proyecto, el cual debe ser aprobada por el cliente(Manuel Sáenz). Se registra en Acta de Relatorio todo lo que se aprendió del proyecto y cuales son las fortalezas que debemos priorizar para posteriores trabajos . Se archivan todos los entregables del proyecto y se hace la entrega al Gestor de la Configuración. | Plantillas: Actas de Reunión Acta de Relatorio del Proyecto Matriz de entregables

## Slide 12: LISTA DE ENTREGABLES DEL ÁREA PP-PMC
Plan de Proyecto – PPROY
Cronograma de Trabajo – CPROY
Registro de Riesgos – REGRI
Proceso de Gestión del Proyecto – PGPROY
Acta de Revisiones Internas – AREVPRO
Relatorio del Proyecto – ACREPRO

## Slide 13
Área de Proceso PP-PMC
Área de Proceso REQM
Área de Proceso CM
Área de Proceso MA
Área de Proceso PPQA
Área de Proceso SAM
Área de Proceso OPD
Área de Proceso OPF
Área de Proceso OT
Área de Proceso IPM
Área de Proceso RSKM
LISTA DE ÁREAS DE PROCESOS

## Slide 14: PROCESO DEL ÁREA REQM
Entradas:
Plan del Proyecto
Solicitud de Cambios a requerimientos
Salidas:
Registros de Requerimientos del proyecto
Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos

## Slide 15: SUBPROCESO DEL ÁREA REQM
Solicitar cambio formal
(1) Proveedor de Cambios
Plantilla de solicitud de cambio
Informar impacto por evaluar
(2) Analista Funcional
Plantilla de solicitud de cambio
PROCESO DE GESTIÓN DEL PROYECTO
PLAN DE PROYECTO
Evaluar solicitud de cambio?
Evaluar impacto del cambio
(3) Analista de Calidad
Matriz de Trazabilidad
Aprueba Solicitud de cambio?
Formalizar el cambio
(4) Jefe de Proyecto
Acta de Reunión Interna
PROCESO DE GESTIÓN DEL PROYECTO
REGISTRO DE REQUERIMIENTOS
SI
SI
NO
NO

## Slide 16
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS
1 | Proveedor de cambios a requerimientos | Solicitar cambio formal | El analista funcional recepciona los requerimientos emitidos, y luego registra la solicitud de cambio en la Plantilla de Registro de Cambios a Requerimientos. | SOLCREQ Solicitud de Cambios a Requerimientos RCEQM Registro de Cambios a Requerimientos.
2 | Analista Funcional | Informar impacto por evaluar | Estimar cual es el impacto en los planes de trabajo vigentes por la actividad de evaluación de impacto de un cambio, antes de realizar la evaluación. Determinar las actividades impactadas en los planes de trabajo vigentes y las fechas comprometidas por el estudio de impacto. | SOLCREQ Solicitud de Cambios a Requerimientos LMREQM Lista maestra de requerimientos
3 | Aprobador de cambios en requerimientos | Evaluar solicitud de cambio? | Esta actividad refleja lo que el canal autorizado decide para aprobar la evaluación del impacto del cambio con respecto a una Solicitud de Cambio. Si se autoriza la evaluación de la solicitud de cambio, se envía la conformidad quedando registrado en acta . | ARINT Acta de Reunión Interna

## Slide 17
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS
4 | Analista de Calidad | Evaluar impacto del cambio de requerimiento | Determinar cuál es el impacto si se decide incorporar los cambios solicitados al alcance del Proyecto. Opcionalmente, el analista solicita una reunión con el Proveedor de cambios a requerimientos para aclarar la solicitud de cambio. | MTREQM Matriz de Trazabilidad de Requerimientos
5 | Aprobador de cambios en requerimientos | Solicitud de cambio de requerimiento es aprobada formalmente? | - Esta actividad refleja la decisión del canal autorizado sobre la incorporación de los cambios en requerimientos en el alcance del proyecto. | 
6 | Jefe de Proyecto | Formalizar el cambio de requerimiento | - Si el canal autorizado acepta el cambio, se envía la conformidad a través de un acta. | ARINT Acta de Reunión Interna

## Slide 18: LISTA DE ENTREGABLES DEL ÁREA REQM
Acta de Solicitud de Cambios a Requerimientos – ASCR
Lista Matriz de Requerimientos – LMREQM
Matriz Trazabilidad de Requerimientos – MTREQM
Proceso de Gestión de Requerimientos – PGREQM
Riesgo de Cambios de Requerimientos – RCREQM
Solicitud Cambio de Requerimientos - SOLCREQM

## Slide 19: LISTA DE ENTREGABLES DEL ÁREA REQM
Documento de Análisis – DAN.
Documento de Diseño – DDIS.
Guía de Instalación – GUINSTALL.
Informe de Pruebas Internas – INPRUIN.
Informe de Pruebas Externas – INPRUEX.
Manual de Usuario – MANUSER.
Parte Ingeniería

## Slide 20
Área de Proceso PP-PMC
Área de Proceso REQM
Área de Proceso CM
Área de Proceso MA
Área de Proceso PPQA
Área de Proceso SAM
Área de Proceso OPD
Área de Proceso OPF
Área de Proceso OT
Área de Proceso IPM
Área de Proceso RSKM
LISTA DE ÁREAS DE PROCESOS

## Slide 21: PROCESO DEL ÁREA CM
Entradas:
Plan de Proyecto
Solicitud de accesos
Salidas:
Repositorio con información actualizada
Lista de Ítems de configuración actualizada
Gestión de Configuración

## Slide 22: SUBPROCESO DEL ÁREA CM
AUDITAR ITEMS DE CONFIGURACIÓN
(2) Analista de Calidad
Informe quincenal del proyecto
ADMINISTRAR
SISTEMA DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN
(1) Gestor de la configuración
Repositorio Gestionado
JEFE DE PROYECTO
INFORME DE AUDITORIA
PLAN DE PROYECTO
REQUERIMIENTO ATENDIDO
JEFE DE PROYECTO

## Slide 23
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS | SALIDA
1 | Gestor de la Configuración | Administrar sistema de gestión de configuración | Aplicará la administración y control del sistema de gestión de configuración, así también, la optimización del mismo. Se apoyará usando GitHub como herramienta de control de estructura y versionamiento. | PPROY Plan del Proyecto CPROY Cronograma de proyecto REGRI Registro de Riesgos | Repositorio gestionado
2 | Analista de Calidad | Auditar ítems de configuración | Confrontará el grado de cumplimiento de la configuración definida en los documentos elaborados por el gestor de la configuración de acuerdo a los estándares establecidos en el proyecto. Tomará como entrada las revisiones de QA del producto para determinar el grado de cumplimiento de la gestión de configuración. Consolidará los resultados para el informe quincenal del proyecto. | IAUDICM Solicitud de Auditoria | IAVQUI Informe de Avance Quincenal

## Slide 24
Área de Proceso PP-PMC
Área de Proceso REQM
Área de Proceso CM
Área de Proceso MA
Área de Proceso PPQA
Área de Proceso SAM
Área de Proceso OPD
Área de Proceso OPF
Área de Proceso OT
Área de Proceso IPM
Área de Proceso RSKM
LISTA DE ÁREAS DE PROCESOS

## Slide 25: PROCESO DEL ÁREA PPQA
Entradas:
Lista de Actividades de QA de Producto
Salidas:
Registro de las revisiones realizadas.
Consolidado de No Conformidades
Proceso de Aseguramiento de la calidad

## Slide 26: SUBPROCESO DEL ÁREA QA
ELABORACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS QA
(3) Analista de Calidad
Herramienta Gestión QA-Producto
Planificación de Actividades de QA
(1) Analista de Calidad
Herramienta Gestión QA- Producto
EJECUCIÓN DE PLAN DE QA
(2) Analista de Calidad
Herramienta Gestión QA-Producto
ANALISTA DE CALIDAD
JEFE DE PROYECTO
REGISTRO DE REVISIONES REALIZADAS
ACTIVIDADESDE QA

## Slide 27
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS | SALIDAS
1 | Analista de Calidad | Planificación de Actividades de QA | Cada vez que se inicia una fase de seguimiento y control se debe elaborar la hoja “Planificación” de la herramienta “Herramienta de Gestión QA-Producto”. | Herramienta de Gestión QA-Producto | Hoja de Planificación elaborada
2 | Analista de Calidad | Ejecución de Plan de QA | El Analista de Calidad es el responsable de la ejecución de las Revisiones de QA planificadas. Adicionalmente, el Analista de Calidad realizará la auditoría de Gestión de Configuración al entregable utilizando la herramienta Checklist de Aseguramiento de Calidad. Realizada la revisión de QA de producto, comunicará vía e-mail la ruta donde se encuentran los resultados de la revisión, con copia al Gestor de Configuración. Es el responsable de verificar el cumplimiento del Plan de QA (Revisiones de QA) | Herramienta de Gestión QA-Producto Checklist de Aseguramiento de Calidad | Resultado de las Revisiones
3 | Analista de Calidad | Elaboración de Informe de Resultados QA | El Analista de Calidad elabora los Informes de las Revisiones de QA y comunica al Jefe de Proyecto y a los Analistas. | Herramienta de Gestión QA-Producto | Informe de las Revisiones de QA

## Slide 28
1.2
ESTABLECER DESCRIPCIONES DE MODELOS DE CICLO DE VIDA

## Slide 29
CICLO DE VIDA - CASCADA

## Slide 30
CASCADA - REQUERIMIENTOS
Requerimientos
Diseño
Construcción
Pruebas /
Implementación
Análisis
Objetivo: Definir el objetivo, alcance y funcional del sistema.

## Slide 31
CASCADA - REQUERIMIENTOS
Requerimientos
Diseño
Construcción
Pruebas /
Implementación
Análisis
Objetivo: Especificación de los servicios y la interacción del usuario con el sistema.

## Slide 32
CASCADA - REQUERIMIENTOS
Requerimientos
Diseño
Construcción
Pruebas /
Implementación
Análisis
Objetivo: Especificación de la solución técnica definida en la etapa de análisis.

## Slide 33
CASCADA - REQUERIMIENTOS
Requerimientos
Diseño
Construcción
Pruebas /
Implementación
Análisis
Objetivo: Obtener los componentes informáticos codificados y probados.

## Slide 34
CASCADA - REQUERIMIENTOS
Requerimientos
Diseño
Construcción
Pruebas /
Implementación
Análisis
Objetivo: Asegurar el nivel de calidad de la solución informática.

## Slide 35
1.3
ESTABLECER GUÍAS Y CRITERIOS DE ADAPTACIÓN

## Slide 36
Este es un ítem que no hemos tomado en cuenta para nuestro proyecto.
Cualquier grupo que necesite usar este ítem deberá informar a su JEFE DE PROYECTO y asegurar las especificaciones del tal.

## Slide 37
1.4
ESTABLECER EL REPOSITORIO DE MEDICIONES DE LA ORGANIZACIÓN

## Slide 38
Bitbucket
GitHub
GoogleDrive
OneDrive
LISTA DE REPOSITORIOS

## Slide 39
1.5
ESTABLECER LA LIBRERÍA DE ACTIVOS DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN.

## Slide 40
Jefe de Proyecto
Gestor de la Configuración
Analista Programador
Analista Funcional
Programadores
Documentador
Analista de Calidad
ORGANIGRAMA
Relatorio del Proyecto
ARBOL IR Y AP

## Slide 41
1.6
ESTABLECER ESTÁNDARES PARA ENTORNOS DE TRABAJO

## Slide 42
Entorno Móvil (Android)
Android Studio
Eclipse
SQLite (BD)
Suga ORM (BD)
Entorno Móvil (IOS)
Swift
Object-C
Ninox (BD)
LISTA DE ENTORNOS
DE DESARROLLO

## Slide 43
Entorno Web
Visual Studio (.NET y C#)
Eclipse
NetBeans
SQL Server
Mysql
Oracle
LISTA DE ENTORNOS
DE DESARROLLO

## Slide 44
Entorno de Desarrollo Visual Studio 2012
SQL Server 2008
Componentes TELERIK UI para ASP.NET C#
Internet Information Services (IIS)
Windows Server 2008 Enterprise Edition
ENTORNO DE TRABAJO
A TRABAJAR

## Slide 45
1.7
ESTABLECER REGLAS Y DIRECTRICES PARA LOS EQUIPOS

## Slide 46
Cargo / Rol | Funciones | Nombre | % Part.
Jefe de Proyecto | Supervisar en forma directa la ejecución de Plan detallado del Proyecto. Asignar los recursos al Proyecto. Controlar que el Proyecto se lleve a cabo en los plazos previstos y con la calidad adecuada (que cumpla todas las revisiones internas y externas de calidad). Revisar y aprobar el Plan de Proyecto. Identificar problemas, riesgos y tomar acciones de forma preventiva. |  | 50%
Analista de Calidad | Analizar el control de calidad del desarrollo de la aplicación Proponer y optimizar puntos de control en el desarrollo de la Aplicación Garantizar el cumplimiento de las normas y estándares de calidad pertinentes con el fin de garantizar la eficacia del desarrollo de la aplicación. Realizar auditorías de calidad durante el desarrollo de la aplicación. |  | 20%
Analista Funcional | Tomar requerimientos de cliente y poder bajar a un mayor nivel de detalle a efectos de elaborar la aplicación a la medida. Saber detectar, en la medida de lo posible, eventuales omisiones en los requerimientos del cliente. Validar/Obtener la aprobación de las definiciones del usuario. Verificar el cumplimiento de los requerimientos desde el punto de vista del usuario. |  | 30%

## Slide 47
Analista Programador | Participar en el diseño técnico del sistema. Efectuar la programación cumpliendo con los estándares. Elaborar la documentación técnica del sistema. Participar en la definición del Documento Prototipo del sistema. Otras actividades que el jefe de proyecto le asigne. |  | 50%
Programador | Codificar los algoritmos recibidos del Analista Programador, con comentarios y según metodologías propuestas. Informar de cualquier inconveniente en el proceso de construcción que pueda surgir. |  | 40%
 |  |  | 10%
 |  |  | 10%
 |  |  | 10%
Documentador | Elaborar y/o actualizar los manuales y otros documentos relacionados con la aplicación teniendo en cuenta los estándares establecidos por PDS E.I.R.L. Informar al Jefe de Proyecto sobre el avance de las actividades de actualización de manuales y sobre problemas funcionales encontrados durante la actualización de la documentación del aplicativo. Brindar soporte en las tareas de documentación que el Jefe de Proyectos le asigne. |  | 50%
Gestor de la Configuración | Realizar Seguimiento de las Fases de Desarrollo de Software según la metodología de CASCADA. Elección de Entorno de Desarrollo y Verificación de la funcionalidad y rendimiento del Hardware Disponible. |  | 30%
Cargo / Rol | Funciones | Nombre | % Part