## Slide 1: Área de Proceso Validación (VAL)
Integrantes:
QUISPE SARMIENTO, Mirian
MORALES SEGOVIA, Lucho
SALVATIERRA ESPINOZA, Cesar
RIVERO GARCIA , Jose

## Slide 2: Concepto
El ambiente de validación permite que las actividades de validación se realizan
con la seguridad que la salida de estas será la misma que en ambiente
intencionado para el producto. Este ambiente puede ser el mismo que se uso
para la verificación o la integración de producto.

## Slide 4: Propósito y Metas Especificas
METAS | PRÁCTICAS
SG 1 Preparar para validación | SP 1.1 Seleccionar los productos de trabajo para la validación .
 | SP 1.2 Establecer el ambiente de validación.
 | SP 1.3 Establecer los procedimientos y criterios de validación.
SG2 Validar producto o componente de producto | SP 2.1 Realizar la validación.
 | SP 2.2 Analizar los resultados de la validación.
Demostrar que un producto o componente de producto satisface su uso intencionado cuando sea puesto en el ambiente intencionado.

## Slide 5: SG 1 : Preparar la Validación
METAS | PRÁCTICAS | VAL | ARTEFACTOS
SG 1 Preparar para validación | SP 1.1 Seleccionar los productos de trabajo para la validación. | Guía de Validación | Registro de Ítems de Configuración
 | SP 1.2 Establecer el ambiente de validación. |  | 
 | SP 1.3 Establecer los procedimientos y criterios de validación. | Procedimiento de Pruebas | Informe de Pruebas Funcionales
Los elementos seleccionados para la validación pueden incluir solo el producto o pueden incluir niveles adecuados de componentes de producto utilizados para construir el producto.
Cualquier producto o componente de producto puede estar sujeto a validación.
Se prepara el entorno requerido para validar el producto o componente de producto. El entorno se puede comprar o se puede especificar, diseñar y construir.
Los entornos utilizados para la integración y verificación del producto se pueden considerar en colaboración con el entorno de validación para reducir costes y mejorar la eficiencia o la productividad

## Slide 6
SP 1.1 Seleccionar los productos de trabajo para la validación
Se seleccionan los productos y los componentes de producto para la validación teniendo en cuenta su relación con las necesidades del usuario final.
Se recogen los requisitos y las restricciones para realizar la validación.
Se seleccionan los métodos de validación en base a su capacidad para demostrar que se satisfacen las necesidades del usuario final.
Los métodos de validación se deberían seleccionar pronto en la vida del proyecto para que sean claramente comprendidos y aceptados por las partes interesadas relevantes.
Ejemplos de productos de trabajo
1. Listas de productos y de componentes de producto seleccionados
para la validación.
2. Métodos de validación para cada producto o componente de
producto.
3. Requisitos para realizar la validación para cada producto o componente
de producto.
4. Restricciones de la validación para cada producto o componente de
producto.
Subprácticas
1.Seleccionar el producto y los componentes de producto a validar.
2. Seleccionar los métodos de evaluación para la validación del producto
o del componente de producto.
3. Revisar la selección, las restricciones y los métodos de validación
con las partes interesadas relevantes.

## Slide 7: SP 1.2 Establecer el ambiente de validación.
Los requisitos para el entorno de validación se deben al producto o los componentes de producto seleccionados, al tipo de productos de trabajo (p. ej., diseño, prototipo, versión final), y a los métodos de validación.
Estas selecciones pueden producir requisitos para la compra o el desarrollo de equipamiento, software u otros recursos. Estos requisitos se proporcionan a los procesos de desarrollo de requisitos para su desarrollo. El entorno de validación puede incluir la reutilización de recursos existentes.
Ejemplo de productos de trabajo
Entorno de validación.
Subprácticas
1. Identificar los requisitos para el entorno de validación.
2. Identificar los productos suministrados por el cliente.
3. Identificar el equipamiento y las herramientas de prueba.
4. Identificar los recursos de validación que están disponibles para su
reutilización y modificación.

## Slide 8: SP 1.3 Establecer los procedimientos y criterios de validación.
Los procedimientos y los criterios de validación se definen para asegurar que el producto o componente de producto cumplirá su uso previsto cuando se ubica en su entorno previsto.
Los casos y procedimientos para la prueba de aceptación se pueden utilizar para los procedimientos de validación.
Ejemplos de productos de trabajo
1. Procedimientos de validación.
2. Criterios de validación.
3. Procedimientos de prueba y de evaluación para mantenimiento,
formación y soporte.
Subprácticas
1. Revisar los requisitos de producto para asegurar que se identifican
y resuelven las cuestiones que afectan a la validación del producto
o del componente de producto.
2. Documentar el entorno, escenario operativo, procedimientos, entradas,
salidas y criterios para la validación del producto o del componente
de producto seleccionado.

## Slide 9: SG 2 : Preparar la Validación
METAS | PRÁCTICAS | VAL | ARTEFACTOS
SG2 Validar producto o componente de producto | SP 2.1 Realizar la validación. | Resultado de Pruebas Informe de Pruebas | Informe de Pruebas Funcionales
 | SP 2.2 Analizar los resultados de la validación. | Informe de Deficiencias de Validación Solicitud de Cambio de Procedimiento Cuestiones de Validación | 
Se utilizan los métodos, los procedimientos y los criterios de validación para validar los productos y componentes de producto seleccionados y cualquier servicio asociado de mantenimiento, formación y soporte utilizando el entorno de validación adecuado. Las actividades de validación se realizan durante todo el ciclo de vida del producto.

## Slide 10: SP 2.1 Realizar la validación.
Para que las partes interesadas acepten un producto o un componente de producto, debería funcionar como se espera en su entorno operativo previsto.
Se realizan las actividades de validación y se recogen los datos resultantes de acuerdo a los métodos, procedimientos y criterios establecidos.
Se deberían documentar los procedimientos de validación tal y como se ejecutaron y se deberían anotar las desviaciones que ocurren durante la ejecución, según proceda.
Ejemplos de productos de trabajo
1. Informes de la validación.
2. Resultados de la validación.
3. Registro de ejecución de los procedimientos.
4. Demostraciones de operación.

## Slide 11: SP 2.2 Analizar los resultados de la validación
Los datos resultantes de las pruebas, inspecciones, demostraciones o evaluaciones de validación, se analizan frente a los criterios de validación definidos.
Los informes de análisis indican si se cumplieron las necesidades. En el caso de que existan deficiencias, estos informes documentan el grado de éxito o fallo
Los resultados recogidos de las pruebas, inspecciones o revisiones se comparan con los criterios de evaluación establecidos para determinar si se continúa o si se tratan las cuestiones de requisitos o de diseño en los procesos de desarrollo de requisitos o de solución técnica
Los informes de análisis o documentación de ejecución de la validación también pueden indicar que unos malos resultados de las pruebas se deben a un problema del procedimiento de validación o a un problema del entorno de validación.
Ejemplos de productos de trabajo
1. Informes de deficiencias de la validación.
2. Cuestiones de validación.
3. Petición de cambio del procedimiento.
Subprácticas
1. Identificar los productos y los componentes de producto que no
funcionan adecuadamente en el entorno de operación previsto, o
identificar los problemas con los métodos, criterios o el entorno, en
base a los criterios de validación establecidos.
2. Analizar los datos de validación para encontrar defectos.
3. Registrar los resultados del análisis e identificar cuestiones.

## Slide 12
METAS | PRÁCTICAS | VAL | ARTEFACTOS
SG 1 Preparar para validación | SP 1.1 Seleccionar los productos de trabajo para la validación . | Guía de Validación | Registro de Ítems de Configuración Solución Técnica
 | SP 1.2 Establecer el ambiente de validación. |  | 
 | SP 1.3 Establecer los procedimientos y criterios de validación. | Procedimiento de Pruebas | Informe de Pruebas Funcionales
SG2 Validar producto o componente de producto | SP 2.1 Realizar la validación. | Resultado de Pruebas Informe de Resultados | 
 | SP 2.2 Analizar los resultados de la validación. | Informe de Deficiencias de Validación Solicitud de Cambio de Procedimiento Cuestiones de Validación |