## Slide 1: Área de Proceso Gestión Integrada del Proyecto (IPM)
Integrantes:
QUISPE SARMIENTO, Mirian
MORALES SEGOVIA, Lucho
SALVATIERRA ESPINOZA, Cesar
RIVERO GARCIA , Jose

## Slide 2: Propósito
El propósito de la Gestión Integrada del Proyecto (IPM) es establecer y gestionar el proyecto y la involucración de las partes interesadas relevantes de acuerdo a un proceso integrado y definido, que se adapta a partir del conjunto de procesos estándar de la organización.

## Slide 3: Metas y Practicas Especificas
METAS | PRÁCTICAS
SG 1 Utilizar el proceso definido del proyecto | SP 1.1 Establecer el proceso definido del proyecto.
 | SP 1.2 Utilizar los activos de proceso de la organización para planificar las actividades del proyecto
 | SP 1.3 Establecer el entorno de trabajo del proyecto.
 | SP 1.4 Integrar los planes. .
 | SP 1.5 Gestionar el proyecto utilizando planes integrados
 | SP 1.6 Establecer los equipos.
 | SP 1.7 Contribuir a los activos de proceso de la organización.
SG 2 Coordinar y colaborar con las partes interesadas relevantes. | SP 2.1 Gestionar la involucración de las partes interesadas.
 | SP 2.2 Resolver las cuestiones de coordinación.
 | SP 2.3 Resolver las cuestiones de coordinación

## Slide 4: SG 1 : Utilizar el proceso definido del proyecto
METAS | PRÁCTICAS
SG 1 Utilizar el proceso definido del proyecto | SP 1.1 Establecer el proceso definido del proyecto.
 | SP 1.2 Utilizar los activos de proceso de la organización para planificar las actividades del proyecto
 | SP 1.3 Establecer el entorno de trabajo del proyecto.
 | SP 1.4 Integrar los planes. .
 | SP 1.5 Gestionar el proyecto utilizando planes integrados
 | SP 1.6 Establecer los equipos.
 | SP 1.7 Contribuir a los activos de proceso de la organización.
El proceso definido del proyecto incluye aquellos procesos del conjunto de procesos estándar de la organización que tratan todos los procesos necesarios para adquirir, desarrollar, mantener o entregar el producto.

## Slide 5: SP 1.1 Establecer el proceso definido del proyecto
Establecer y mantener el proceso definido del proyecto desde su arranque y a lo
largo de la vida del proyecto.
El proceso definido del proyecto se compone de procesos definidos que forman un ciclo de vida integrado y coherente para el proyecto.
El proceso definido del proyecto debería satisfacer los requisitos contractuales, las necesidades de operación, las oportunidades y las limitaciones del proyecto.
Establecer el proceso definido al inicio del proyecto, ayuda a asegurar que el personal del proyecto y las partes interesadas relevantes implementan un conjunto de actividades necesarias para establecer eficientemente un conjunto inicial de requisitos y planes para el proyecto.
Conforme el proyecto progresa, se elabora y modifica la descripción del proceso definido del proyecto, para satisfacer mejor los requisitos del proyecto y de las necesidades y objetivos de proceso de la organización.
Ejemplos de productos de trabajo
El proceso definido del proyecto.
Subprácticas
1. Seleccionar un modelo de ciclo de vida a partir de los disponibles en
los activos de proceso de la organización.
2. Seleccionar los procesos estándar que mejor se ajusten a las necesidades
del proyecto a partir del conjunto de procesos estándar de la
organización.
3. Documentar el proceso definido del proyecto.
Artefactos : DPROY
PROYCHAR
ACGEN

## Slide 6: SP 1.2 Utilizar los activos de proceso de la organización para planificar las actividades del proyecto
Utilizar los activos de proceso de la organización y el repositorio de mediciones
para estimar y planificar las actividades del proyecto.
Cuando estén disponibles, utilice los resultados de las actividades de planificación y de ejecución anteriores como predictores del alcance y riesgos relativos al esfuerzo que se está estimando.
Ejemplos de productos de trabajo
1. Estimaciones de proyecto.
2. Planes de proyecto.
Subprácticas
1. Utilizar las tareas y los productos de trabajo del proceso definido del proyecto como base para estimar y planificar las actividades del proyecto.
2. Utilizar el repositorio de mediciones de la organización para estimar los parámetros de planificación del proyecto.
Artefacto : ESTI

## Slide 7: SP 1.3 Establecer el entorno de trabajo del proyecto
Establecer y mantener el entorno de trabajo del proyecto en base a los estándares de entorno de trabajo de la organización.
Un entorno de trabajo apropiado para un proyecto comprende una infraestructura de instalaciones, herramientas y equipamiento, que las personas necesitan para realizar su trabajo eficazmente en el apoyo de los objetivos de negocio y del proyecto.
Según sea requerido, el entorno de trabajo del proyecto o de alguno de sus componentes puede ser desarrollado internamente o adquirido de fuentes externas.
El entorno de trabajo del proyecto podría abarcar los entornos para la integración, verificación y validación del producto o éstos podrían ser entornos separados.
Ejemplo de productos de trabajo
Equipamiento y herramientas para el proyecto.
Manuales de instalación, operación y mantenimiento del entorno de trabajo del proyecto.
Encuestas a usuarios y resultados.
Subprácticas
Planificar, diseñar e instalar un entorno de trabajo para el proyecto
Proporcionar mantenimiento y soporte operacional continuos para el entorno de trabajo del proyecto.
Artefacto : EQUIHEPROY
ENCUSIS

## Slide 8: SP 1.4 Integrar los planes
Integrar el plan del proyecto y otros planes que afecten al proyecto para describir el proceso definido del proyecto.
Esta práctica específica amplía las prácticas específicas para el establecimiento y mantenimiento de un plan de proyecto para tratar las actividades adicionales de planificación, tales como incorporar el proceso definido del proyecto, coordinar con las partes interesadas relevantes, utilizar los activos de proceso de la organización, incorporar planes para las revisiones entre pares y establecer criterios objetivos de entrada y de salida para las tareas.
El desarrollo del plan de proyecto debería tener en cuenta las necesidades actuales y previstas, los objetivos y los requisitos de la organización, del cliente, de los proveedores y de los usuarios finales, según proceda.
Ejemplo de productos de trabajo
1. Planes integrados.
Subprácticas
Integrar, con el plan de proyecto, otros planes que afecten al proyecto
Establecer criterios objetivos de entrada y de salida, para autorizar el inicio y la terminación de las tareas descritas en la estructura de descomposición del trabajo (WBS).
Artefacto : PLANINT

## Slide 9: SP 1.5 Gestionar el proyecto utilizando planes integrados
Gestionar el proyecto utilizando el plan de proyecto, otros planes que afecten
al proyecto y el proceso definido del proyecto.
Ejemplos de productos de trabajo
1. Productos de trabajo creados al realizar el proceso definido del
proyecto.
2. Medidas recogidas (es decir, reales) y registros o informes de estado.
3. Requisitos, planes y compromisos modificados.
4. Planes integrados.
Subprácticas
Implementar el proceso definido del proyecto utilizando la biblioteca de activos de proceso de la organización
Obtener y analizar las mediciones seleccionadas para gestionar el proyecto y dar soporte a las necesidades de la organización.
Artefacto : GEPROIN

## Slide 10: SP 1.6 Establecer los equipos
Establecer y mantener equipos.
El proyecto se gestiona utilizando equipos que reflejen las reglas y guías de la organización para la estructuración, formación y operación de equipos.
La visión compartida del proyecto se establece antes del establecimiento de la estructura del equipo, la cual puede basarse en la WBS.
Para pequeñas organizaciones, la organización entera y las partes interesadas relevantes externas pueden ser tratadas como un equipo.
Una de las mejores formas de asegurar la coordinación y la colaboración con las partes interesadas relevantes es incluirlas en un equipo.
En un entorno del cliente que requiera la coordinación entre múltiples organizaciones de desarrollo de servicios o de productos, es importante establecer un equipo con representación de todas las partes que afecten al éxito global.
Ejemplos de productos de trabajo
1. Visión compartida documentada.
2. Lista de miembros asignados a cada equipo.
3. Estatutos del equipo.
4. Informes periódicos del estado del equipo.
Subprácticas
Establecer y mantener la visión compartida del proyecto.
Establecer y mantener la estructura del equipo.
Evaluar periódicamente la estructura y composición del equipo
Artefacto :
VISCOMPROY
ESTEQ

## Slide 11: SP 1.7 Contribuir a los activos de proceso de la organización
Contribuir con experiencias relativas al proceso a los activos de proceso de la
organización.
Esta práctica específica trata la contribución de información desde los procesos en el proceso definido del proyecto a los activos de proceso de la organización.
Ejemplos de productos de trabajo
Mejoras propuestas a los activos de proceso de la organización
Medidas reales del proceso y del producto recogidas en el proyecto.
Subprácticas
Proponer mejoras a los activos de proceso de la organización.
Almacenar medidas del proceso y del producto en el repositorio de mediciones de la organización
Artefacto : ACTPROORG
PROMEJACT

## Slide 12: SG 2 Coordinar y colaborar con las partes interesadas relevantes.
La coordinación y la colaboración entre el proyecto y las partes interesadas relevantes se llevan a cabo.
METAS | PRÁCTICAS
SG 2 Coordinar y colaborar con las partes interesadas relevantes. | SP 2.1 Gestionar la involucración de las partes interesadas.
 | SP 2.2 Resolver las cuestiones de coordinación.
 | SP 2.3 Resolver las cuestiones de coordinación

## Slide 13: SP 2.1 Gestionar la involucración de las partes interesadas.
Gestionar la involucración en el proyecto de las partes interesadas relevantes.
La involucración de las partes interesadas se gestiona de acuerdo con
el plan integrado y el proceso definido del proyecto.
Ejemplos de productos de trabajo
Agendas y calendarios para las actividades de colaboración.
Recomendaciones para resolver cuestiones de las partes interesadas relevantes.
Subprácticas
Coordinar con las partes interesadas relevantes quién debería participar en las actividades del proyecto.
Asegurar que los productos de trabajo que se producen para satisfacer los compromisos cumplen los requisitos de los receptores
Desarrollar recomendaciones y coordinar las acciones para resolver los malentendidos y los problemas con los requisitos
Artefacto : GRUIN

## Slide 14: SP 2.2 Resolver las cuestiones de coordinación.
Participar con las partes interesadas relevantes para identificar, negociar y seguir las dependencias críticas.
Ejemplos de productos de trabajo
Defectos, cuestiones y elementos de acción que resultan de las revisiones con las partes interesadas relevantes.
Dependencias críticas.
Compromisos para tratar las dependencias críticas
Subprácticas
Llevar a cabo revisiones con las partes interesadas relevantes.
Identificar cada dependencia crítica.
Establecer y planificar las fechas necesarias para cada dependencia crítica en base al calendario del proyecto
Artefacto : GRUIN

## Slide 15: SP 2.3 Resolver las cuestiones de coordinación
Resolver las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
Ejemplos de productos de trabajo
Cuestiones de coordinación con las partes interesadas relevantes.
Estado de las cuestiones de coordinación con las partes interesadas relevantes
Subprácticas
Identificar y documentar las cuestiones.
Comunicar las cuestiones a las partes interesadas relevantes.
Resolver las cuestiones con las partes interesadas relevantes.
Artefacto : DOCOMTRA
CUCOIN

## Slide 16
METAS | PRÁCTICAS | IPM | ARTEFACTOS
SG 1 Utilizar el proceso definido del proyecto | SP 1.1 Establecer el proceso definido del proyecto. | DPROY PROYCHAR ACGEN | PPROY
 | SP 1.2 Utilizar los activos de proceso de la organización para planificar las actividades del proyecto | ESTI | CPROY PPROY
 | SP 1.3 Establecer el entorno de trabajo del proyecto. | EQUIHEPROY ENCUSIS | PPROY
 | SP 1.4 Integrar los planes. . | PLANINT | CPROY PPROY
 | SP 1.5 Gestionar el proyecto utilizando planes integrados | GEPROIN | PPROY CPROY ACREPRO
 | SP 1.6 Establecer los equipos. | VISCOMPROY ESTEQ | PPROY
 | SP 1.7 Contribuir a los activos de proceso de la organización. | ACTPROORG PROMEJACT | 
SG 2 Coordinar y colaborar con las partes interesadas relevantes. | SP 2.1 Gestionar la involucración de las partes interesadas. | GRUIN | 
 | SP 2.2 Resolver las cuestiones de coordinación. | GRUIN | 
 | SP 2.3 Resolver las cuestiones de coordinación | DOCOMTRA CUCOIN | 

## Slide 17
GRACIAS